Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | “Capa 8” |
| --- | --- |
| Proyecto | El Dato |
| Fecha de preparación | 21-07-2025 |
| Cliente | Vecinos que requieren microservicios y trabajadores independientes / emprendedores locales, incluyendo adultos mayores |
| Patrocinador principal | Manuel Rojas |
| Gerente de proyecto | Javiera Garrido |

# Roles y Responsabilidades

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Javiera Garrido | Gerente de proyecto, Desarrollador Fullstack, control de calidad | Equipo de desarrollo y calidad |
| Daniel Araneda | Desarrollador Fullstack, Documentador | Equipo de desarrollo, |
| Sebastián Araneda | Desarrollador Fullstack | Equipo de desarrollo |

# Propósito y justificación del proyecto

El proyecto El Dato busca solucionar la problemática de la desconexión entre personas que necesitan servicios locales (arreglos, clases, asistencia, etc.) y freelancers/emprendedores que los ofrecen dentro de su misma comunidad. Actualmente existe una brecha de confianza y visibilidad respecto de las personas que prestan estos servicios y bajo qué condiciones, lo que obliga a recurrir a recomendaciones informales o a plataformas generales poco focalizadas en la economía de barrio. Además, el proyecto aborda una problemática social relevante en Chile: la inclusión laboral y social de los adultos mayores, quienes poseen experiencia y habilidades valiosas, pero suelen carecer de un espacio digital accesible, seguro y cercano donde ofrecer sus servicios o solicitar apoyo. El proyecto es relevante por las siguientes razones: - Aporta a la integración laboral y social de los adultos mayores. - Promueve el envejecimiento activo y la autonomía. - Fortalece redes de apoyo comunitarias y la economía local de barrio. - Entrega una herramienta de difusión para personas que no encuentran empleo formal. .

# Descripción del proyecto y entregables

Se desarrollará una plataforma web que conectará a vecinos con trabajadores independientes/emprendedores locales para la contratación de microservicios. El sistema contempla las siguientes capacidades principales: - Registro de usuarios como cliente, proveedor y administrador. - Registro de direcciones y áreas de atención (por comuna/cercanía). - Publicación de servicios por parte de proveedores, asociando descripción, categoría, disponibilidad y ubicación. - Búsqueda y visualización de servicios disponibles o cercanos. - Solicitud de servicios por parte de clientes y gestión básica de la interacción entre cliente y proveedor. - Sistema de reputación basado en calificaciones y comentarios de servicios finalizados. - Módulo de moderación de imágenes, que validará automáticamente imágenes subidas por clientes y proveedores (publicaciones, fotos de perfil, portafolio), emitiendo alertas cuando se detecten contenidos inadecuados o de baja calidad, y permitiendo su corrección antes de su publicación. Stack tecnológico previsto: - Front-end: Angular, orientado a una interfaz accesible y fácil de usar. - Back-end: C# .NET Core, para la lógica de negocio y APIs. - Base de datos: SQL Server, para usuarios, servicios y solicitudes. Entregables principales (evidencias): - Documento de requerimientos (historias de usuario, requisitos funcionales y no funcionales, diagramas UML). - Prototipos de interfaz / mockups accesibles. - Plataforma web funcional con registro, publicación y búsqueda de servicios. - Informe de proyecto (documentación técnica final) y material de presentación.

# Requerimientos iniciales

En base al levantamiento inicial de requisitos del Proyecto APT y a la planilla de requerimientos funcionales, se identifican, de manera resumida, los siguientes requerimientos iniciales de alto nivel:

- Gestión de usuarios

  - El sistema debe permitir registrarse como cliente o proveedor.

  - El cliente debe poder ingresar y actualizar su dirección.

  - El proveedor debe poder registrar y administrar su perfil y sus servicios asociados a una dirección.

- Gestión de servicios y publicaciones

  - El proveedor debe poder registrar la información de cada servicio (título, descripción, categoría, precio de referencia, área de atención, etc.).

  - El sistema debe permitir adjuntar imágenes a los servicios y validar su calidad y adecuación mediante el módulo de moderación.

  - Los clientes deben poder visualizar un listado de servicios disponibles o cercanos y acceder al detalle de cada servicio.

- Búsqueda y filtrado

  - El sistema debe permitir realizar búsquedas básicas de servicios por nombre y/o categoría.

  - La plataforma debe priorizar servicios según cercanía geográfica (por comuna/barrio).

- Contratación y flujo de solicitudes

  - Los clientes deben poder enviar solicitudes de servicio a los proveedores.

  - El proveedor debe poder aceptar o rechazar las solicitudes.

  - El sistema debe permitir confirmar la realización del servicio contratado.

- Reputación y retroalimentación

  - El sistema debe permitir valorar los servicios y dejar comentarios una vez finalizados.

  - Debe existir un historial básico de servicios realizados para referencia de clientes y proveedores.

- Moderación de contenido e imágenes

  - El sistema debe validar las imágenes subidas por clientes y proveedores (publicaciones, fotos de perfil, portafolio) y emitir alertas claras cuando se identifique contenido inapropiado o de baja calidad, permitiendo reemplazarlas antes de su publicación.

# Objetivos

Desarrollar e implementar una plataforma web que conecte a personas que requieren microservicios con trabajadores independientes/emprendedores locales, fomentando la economía de barrio y ofreciendo oportunidades laborales a adultos mayores.

## Objetivos específicos:

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- Diseñar una arquitectura web basada en Angular, C# .NET Core y SQL Server.

- Implementar un prototipo funcional con registro de usuarios, publicación de servicios y gestión de solicitudes.

- Crear un sistema de reputación basado en calificaciones y comentarios.

- Validar la usabilidad de la plataforma con un grupo de adultos mayores.

- Documentar el proceso de desarrollo y los resultados obtenidos.

Indicadores de éxito (asociados a objetivos):

- Implementar al menos el 80% de los requisitos funcionales prioritarios definidos.

- Lograr que un grupo de prueba (incluyendo adultos mayores) complete tareas básicas (registro, búsqueda y solicitud de servicio) con un nivel de satisfacción ≥ 4/5.

# Alcance

Incluye:

- Análisis y modelamiento de la solución (requerimientos, historias de usuario, UML).

- Diseño de arquitectura, base de datos y prototipos de interfaz.

- Aplicación Web responsiva (PC/Mobile).

- Geolocalización para búsqueda (radio de distancia).

- Flujo de cierre de servicio con doble confirmación (Cliente/Proveedor).

- Asistente virtual (Chatbot) basado en OpenAI..

No incluye (exclusiones de alcance):

- Integración con pasarelas de pago reales (se podrán simular flujos).

- Aplicación móvil nativa (Será una Web App accesible desde navegador móvil).

- Geolocalización avanzada en tiempo real (sólo manejo a nivel de comuna/barrio).

- Soporte en producción a largo plazo y operación comercial real de la plataforma.

- Facturación electrónica: No se emitirán boletas fiscales ante el SII.

# Calidad

Pruebas previstas:

- Pruebas funcionales sobre los módulos principales (registro, publicación, búsqueda, solicitudes, reputación, moderación de imágenes).

- Pruebas de usabilidad con usuarios reales, incluyendo adultos mayores, enfocadas en claridad de la interfaz y facilidad de uso.

Criterios generales de calidad:

- Cumplimiento de los requisitos funcionales priorizados.

- Interfaz simple, consistente y accesible.

- Estabilidad básica del sistema durante las pruebas de usuario.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos técnicos

- Fallos en la integración entre Front-End (Angular) y Back-End (.NET Core).

- Errores en la base de datos (SQL Server) que afecten consistencia de datos.

- Baja calidad en el módulo de moderación de imágenes (falsos positivos/negativos).

- Dificultades de escalabilidad del sistema.

- Riesgo de Adopción (UX): "Interfaz compleja para el segmento de Adultos Mayores". -> Mitigación: Diseño de alto contraste, botones grandes y pruebas de usabilidad tempranas.

Riesgos de gestión

- Retrasos en el cronograma por carga académica o laboral.

- Falta de coordinación entre los miembros del equipo.

- Documentación incompleta o desactualizada.

- Desviación del alcance por requerimientos no controlados.

Riesgos operativos

- Complejidad en el desarrollo del Back-End.

- Limitación en recursos tecnológicos (equipos, conectividad, ambientes).

- Problemas en la validación de accesibilidad para adultos mayores.

Riesgos externos

- Resistencia de adultos mayores al uso de la tecnología.

- Cambios en tendencias de plataformas de servicios digitales.

- Factores sociales o económicos que reduzcan la adopción de la solución.

Riesgos de seguridad

- Fuga de datos personales de usuarios.

- Acceso no autorizado al sistema.

- Vulnerabilidades en APIs externas utilizadas (por ejemplo, moderación de imágenes).

# Cronograma de hitos principales

| Hito |  | Fecha tope |
| --- | --- | --- |
| Hito 1: Definición y Diseño Base | Acta aprobada, SRS (Requerimientos), Mockups (Figma) y Modelo de Datos (SQL) validado. Configuración del repositorio. | [Semana 2-3] |
| Hito 2: Incremento 1 - Core & Auth | Backend base (.NET) configurado. Registro/Login (JWT) funcional. Base de Datos desplegada. Frontend (Angular) con estructura base y Home. | Semana 5-6 |
| Hito 3: Incremento 2 - Catálogo & Geo | CRUD de Servicios (Publicar/Editar) con subida de fotos. Búsqueda de servicios con filtros y lógica de Geolocalización básica. | Semana 8-9 |
| Hito 4: Incremento 3 - Transaccional | Flujo completo de Solicitud: Agendar -> Confirmar (Cliente). Finalizar (Proveedor). Sistema de Calificaciones y Perfil de usuario. | Semana 11-12 |
| Hito 5: Incremento 4 - Valor Agregado (IA) | Integración del Chatbot (OpenAI) y Módulo de Moderación (Admin). Refinamiento de UX/UI (CSS final). | Semana 14 |
| Hito 6: Cierre y QA | Pruebas integrales, corrección de bugs | Semana 16-18 |

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Javiera Garrido, Sebastián Araneda, Daniel Araneda | Equipo de proyecto – desarrolladores y responsables de ejecución | Duoc UC |
| Adultos mayores de la comunidad | Usuarios finales / potenciales prestadores y solicitantes de servicios | Comunidad local |
| Freelancers y emprendedores locales | Proveedores de servicios | Comunidad local |
| Vecinos / Clientes | Demandantes de servicios. |  |

Nivel de autoridad

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Jefe de proyecto |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Jefe de proyecto |
| Decisiones técnicas | Equipo de desarrollo |
| Resolución de conflictos | Jefe de proyecto |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Stakeholders y Jefe de proyecto |

Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Departamento de tecnología |
| Equipo de pruebas | Departamento de tecnología |
| Herramientas de desarrollo | Departamento de tecnología |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Manuel Rojas | 21-07-2025 |  |